Приложение

к постановлению администрации 
Рязанского сельского поселение Белореченского района

от 05.12.2022г. № 144

Муниципальная программа Рязанского сельского поселения

Белореченского района 
«Благоустройство территории»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Рязанского сельского поселения Белореченского района «Благоустройство территории»

| Координатор муниципальной программы |  | заместитель главы Рязанского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Рязанского сельского поселения Белореченского района |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Создание наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства, - содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. |  |  |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Рязанского сельского поселения Белореченского района |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей |  | - контроль исполнения правил благоустройства, - доля территории, на которой проведены дератизация территории кладбищ, акарицидная обработка от общей доли территории подлежащей этому виду работ; - доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация от общей территории кладбищ, подлежащих инвентаризации; |  |  |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы |  | не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  | Годы реализации |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |
|  | 2022 год |  | 4 930,4 |  |  | 4 930,4 |  |  |
|  | 2023 год |  | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |
|  | 2024 год |  | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |
|  | 2025 год |  | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |
|  | 2026 год |  | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |
|  | 2027 год |  | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |
|  | Всего |  | 18 535,4 |  | 2 120,7 | 16 414,7 |  |  |

- Целевые показатели муниципальной программы

Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем создания безопасных условий проживания, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ, создание эстетичного вида поселения, а так же превратить территорию сельского поселения в современную благоустроенную территорию. Провести комплекс работ по установке детских и спортивных площадок, городков и ремонту уже установленных комплексов. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории поселения.

Основные задачи  программы:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.)

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Для обеспечения системного подхода к решению задач муниципальной программы разработаны мероприятия муниципальной программы (приложение 3).

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании оценок:

степени реализации мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы. В связи с этим, администрация Рязанского сельского поселения ежегодно осуществляет контроль:

-за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ и услуг;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

-оценивает эффективность реализации мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы структурное подразделение ответственное за разработку вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу в части изменения:

1) объема расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы;

2) состава мероприятий муниципальной программы, значений их показателей;

3) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы и целевых показателей;

4) показателей эффективности реализации муниципальной программы;

5) продления сроков реализации муниципальной программы с целью исполнения в очередном финансовом году принятых в рамках муниципальной программы обязательств.

Внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающее корректировку цели, задач и целевых показателей муниципальной программы, а также изменение утвержденного Решением Совета о бюджете на текущий финансовый год объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

Структурное подразделение ответственное за разработку муниципальной программы также ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за годом реализации муниципальной программы готовит отчет (в случае завершения программы - итоговый отчет) о результатах реализации муниципальной программы, анализ целевых показателей.

Общее руководство за реализацией мероприятий программы осуществляет глава Рязанского сельского поселения.

Ведущий специалист финансового отдела

администрации Рязанского сельского поселения

Белореченского района                                                                         А.С. Кравчута

|  |  | Приложение 1 к муниципальной программе Рязанского сельского поселения Белореченского района «Благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории»

| № пп/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа « Благоустройство территории » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Контроль исполнения правил благоустройства | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля территории, на которой проведены дератизация территории кладбищ, акарицидная обработка от общей доли подлежащей этому виду работ | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация от общей территории кладбищ подлежащих инвентаризации | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  | Приложение 2 к муниципальной программе Рязанского сельского поселения Белореченского района «Благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы «Благоустройство территории»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя |  | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроль исполнения правил благоустройства | % | равная | Ипб=Ип/Вп*100, где: Ип – исполнение правил благоустрйства; Ип – исполненные предприсания, протоколы; Вп – выданные предписания,протоколы. | Реестр выданных предписаний, протоколов Информация об оплате штрафов, устранении нарушений |  | Финансовый отдел администрации | ежегодно |  |
| 1.2 | Доля территории, на которой проведены дератизация территории кладбищ, акарицидная обработка от общей доли подлежащей этому виду работ | % | равная | Дот=От/Пот*100, где: Дот – доля обработанной территории; От – обработанная территория; Пот – подлежащая обработке территория. | Реестр имущества Акты выполненных работ |  | Финансовый отдел администрации | ежегодно |  |
| 1.3 | Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация от общей территории кладбищ подлежащих инвентаризации | % | равная | Дик = Ки/Кп*100, где: Дик – доля территории кладбищ, на которых проведена инвентаризация; Ки – территория кладбищ поселений, на которых проведена инвентаризация» Кп – территория кладбищ поселения | Реестр имущества Акты выполненных работ |  | Финансовый отдел администрации | ежегодно |  |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Рязанского сельского поселения Белореченского района «Благоустройство территории» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства, - содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Очистка территории от мусора и прочие работы по благоустройству территории поселения» |  | 2022 | 1 700,1 |  |  | 1 700,1 |  | безопасные и комфортные условия для проживания населения | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 1 660,0 |  |  | 1 660,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1 660,0 |  |  | 1 660,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1 660,0 |  |  | 1 660,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1 660,0 |  |  | 1 660,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1 660,0 |  |  | 1 660,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 10 000,1 |  |  | 10 000,1 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Санитарная обработка территории (дератизация, акарицидная обработка)» |  | 2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | безопасные и комфортные условия для проживания населения | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Инвентаризация территории кладбищ» |  | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | наполнение системы учета захоронений ГИС «Сталкер» | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 131,0 |  |  | 131,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 655,0 |  |  | 655,0 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Организация и содержание мест захоронения» |  | 2022 | 554,4 |  |  | 554,4 |  | выполнение работ по благоустройству | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 630,0 |  |  | 630,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3 704,4 |  |  | 3 704,4 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Приобретение запасных частей и ремонт трактора Белорус 82,1» |  | 2022 | 225,0 |  |  | 225,0 |  | выполнение работ по благоустройству | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 725,0 |  |  | 725,0 |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие №6 «Услуги рабочего» |  | 2022 | 280,2 |  |  | 280,2 |  | комфортные условия для проживания населения | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 030,2 |  |  | 1 030,2 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие №7 «Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» |  | 2022 | 2 120,7 |  | 2 120,7 | 0,0 |  | комфортные условия для проживания населения | Администрация Рязанского сельского поселения |
|  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2 120,7 |  | 2 120,7 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого |  | 2022 | 4 930,4 |  | 2 120,7 | 2 809,7 |  | Х | Х |
|  |  |  | 2023 | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2 721,0 |  |  | 2 721,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 18 535,4 |  | 2 120,7 | 16 414,7 |  |  |  |