

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 11.07.2024 № 68

станица Рязанская

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Рязанского сельского поселения Белореченского района»**

 **на 2024 - 2030 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды», во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 15 февраля 2024 года № Пр-276 о продлении сроков реализации программ формирования современной городской среды до 2030 года включительно, в целях содействия решению вопросов местного значения, повышения качества жизни населения и создания благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь статьей 14 Федерального закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 32 Устава Рязанского сельского поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердитьмуниципальную программу «Формирование современной городской среды Рязанского сельского поселения Белореченского района» на 2024 - 2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района от 21 сентября 2017 года № 51 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Рязанского сельского поселения Белореченского района» на 2018-2022 годы».

3. Считать утратившим силу постановление администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района от 10 июля 2019 года № 54 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Рязанского сельского поселения Белореченского района на 2018-2022 годы».

4. Общему отделу администрации Рязанского сельского поселения Белореченского района (Шиманчук) обнародовать постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Рязанского сельского поселения Ю.В.Жгулеву.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте.

Глава Рязанского сельского поселения

Белореченского района А.П.Бригидин

 Приложение

 к постановлению администрации
 Рязанского сельского поселения

 Белореченского района

 от 11.07.2024 № 68

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

 **Рязанского сельского поселения Белореченского района»**

**на 2024 - 2030 годы**

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Формирование современной городской

среды Рязанского сельского поселения Белореченского района»

на 2024 - 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, координатор Программы  |  Администрация Рязанского сельского поселения Белореченского района. |
| Цели Программы  |  Повышение качества и комфорта городской среды на территории Рязанского сельского поселения Белореченского района. |
| Задачи Программы  |  -Обеспечение формирования единого облика Рязанского сельского поселения Белореченского района.-Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Рязанского сельского поселения Белореченского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рязанского сельского поселения Белореченского района. |
| Целевые показатели Программы | Количество благоустроенных общественных территорий по отношению к количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройствеКоличество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к количеству дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве.Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройствеКоличество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве. |
| Срок реализации Программы  |  2024 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы  |  Общий объем финансирования составляет:108 960,4 тыс. руб., в том числеза счет средств местного бюджета: 3 269,0 тыс. руб.за счет средств краевого бюджета: 105 691,4 тыс.руб.2024 год – 0,0 тыс. руб.2025 год – 108 960,4 тыс. руб.2026 год – 0,0 тыс. руб.2027 год – 0,0 тыс. руб.2028 год – 0,0 тыс. руб.2029 год – 0,0 тыс. руб.2030 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, приведение территорий в соответствие современным требованиям для создания комфортной среды пребывания граждан. Увеличение количества общественных территорий для проведения досуга и отдыха граждан.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

**1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы благоустройства территории Рязанского сельского поселения Белореченского района**

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Рязанском сельском поселении Белореченского района.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, воркаут- и скейтплощадки, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования.

В рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация всех дворовых и общественных территорий Рязанского сельского поселения Белореченского района для определения текущего состояния сферы благоустройства в Рязанском сельском поселении Белореченского района, в том числе выявлении перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

Дворовые территории включаются в программу только по инициативе жителей.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков).

Внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделяя внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий Рязанского сельского поселения Белореченского района, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий Рязанского сельского поселения Белореченского района являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

- городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

В Рязанском сельском поселении имеется общественная территория (Парк культуры и отдыха) и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

**2. Цели, задачи и сроки реализации Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Целями Программы является комплексное решение проблемы развития Рязанского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Рязанского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Рязанского сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Рязанского сельского поселения;

повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Рязанского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов Рязанского сельского поселения.

Муниципальная программа разработана в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».

Сроки реализации муниципальной программы: 2024 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

**3. Основные мероприятия и условия для реализации Программы**

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территории сельского поселения.

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение благоустройства территории сельского поселения (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) путем выполнения следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий сельского поселения;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения;

- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц;

- благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства.

3.1. Благоустройство общественных территорий сельского поселения предусматривает:

- устройство, асфальтирование и ремонт дорожек, тротуаров;

- обеспечение освещением, установка фонарей;

 -установка лавочек, скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение общественных территорий;

- установка малых архитектурных форм; обустройство клумб;

- установка информационного щита.

- иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройство (ремонту) систем организации ливневых стоков и полива зелёных насаждений;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения предусматривает:

а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- устройство, оборудование автомобильных парковочных мест;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы по устройство (ремонту) системы организации ливневых стоков;

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, осуществляется при активном участии граждан (собственников помещений). Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта обеспечит положительную динамику удовлетворенности населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечит прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета (бюджета Рязанского сельского поселения Белореченского района).

Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ.

Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Рязанского сельского поселения Белореченского района приведен в приложении № 5.

Дворовая территория включается в муниципальную программу при обязательном согласии собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия, решения о согласии принятия созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома оформляются соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Рязанского сельского поселения Белореченского района.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

3.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Рязанского сельского поселения Белореченского района.

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе;

В соответствии с «Порядком инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения», утвержденным постановлением администрации Рязанского сельского поселения, проводится анализ текущего состояния дворовых и общественных территорий, а также запланированы мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

3.5. Основным принципом формирования перечня территорий,
нуждающихся в благоустройстве для первоочередного выполнения работ,
является инициатива жителей.

3.6. Администрация Рязанского сельского поселения Белореченского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Рязанского сельского поселения Белореченского района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

3.7. Администрация Рязанского сельского поселения Белореченского района проводит мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются с использованием средств субсидии из краевого бюджета.

3.8. Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

3.9. Муниципальная программа может предусматривать мероприятия по цифровизации хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.10. Необходимо обеспечивать обязательное завершение реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в соответствующем финансовом году.

 **4. Синхронизация выполнения работ в рамках реализации данной Программы с другими программами**

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, а также программно-целевого метода бюджетного планирования. Задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития сельского поселения возможно решить исключительно при осуществлении государственной финансовой поддержки.

В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения.

Также необходимо обеспечивать синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 При реализации муниципальной программы Рязанского сельского поселения Белореченского района необходимо проводить мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, подлежащим капитальному ремонту, не ранее завершения работ по капитальному ремонту, за исключением случаев, когда единовременное и (или) последующее проведение работ по капитальному ремонту не повлияет на ход проведения и итоговые результаты работ по благоустройству территории, а также не повлечет за собой необходимость устранения негативных последствий, вызванных последующим проведением работ по капитальному ремонту. Также при реализации муниципальной программы необходимо проводить синхронизацию с мероприятиями инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории Рязанского сельского поселения, синхронизацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры.

Не рекомендуется планировать и осуществлять мероприятия по благоустройству общественных и (или) дворовых территорий, расположенных на территории, прилегающей к многоквартирным домам, включенным в перечень непригодного для проживания жилищного фонда.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы составляет 108 960,4 тысяч рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации  | Объём финансирования, тыс. рублей  |
| всего  | в разрезе источников финансирования  |
| федеральный бюджет  | краевойбюджет  | местныйбюджет  | внебюджетные источники  |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 108 960,4 | 0 | 105 691,4 | 3 269,0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Программе | 108 960,47 | 0 | 105 691,4 | 3 269,0 | 0 |

Перечень мероприятий Программы каждого последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путём внесения в неё соответствующих изменений.

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

 **6. Целевые показатели Программы**

Целевые показатели Программы:

* Количество благоустроенных общественных территорий по отношению к количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
* Количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к количеству дворовых территорий и протяженности проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве.
* Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к общему количеству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве.
* Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов к общему количеству индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве

В ходе исполнения муниципальной программы может производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

7. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния

 на достижение целей Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с реализацией следующих рисков, которые могут повлиять на результат:

* финансовые риски - риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
* риски, связанные с недобросовестностью контрагента, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения им обязательств, предусмотренных контрактом.
* социальные риски - риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.
* правовые риски реализации муниципальной программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

 В целях снижения вероятности и минимизация вышеуказанных рисков
выступают следующие меры:

* ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
* планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности данных расходов;
* включение в контракт требований об обеспечении исполнения контракта и процедуры взыскания сумм неустойки (штрафов, пени);
* активное информирование населения о целях, задачах муниципальной программы, а также разъяснения положительных результатов ее реализации;
* проведение регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и, при необходимости, корректировки муниципальной программы.

 **8. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее распределение работы по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей муниципальной программы при ее реализации;

в) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Исполнители мероприятий Программы в процессе её реализации:

* выполняют мероприятия Программы в объёме бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета Рязанского сельского поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете Рязанского сельского поселения) на очередной финансовый год и плановый период;
* осуществляют подготовку предложений координатору Программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности;
* осуществляют подготовку предложений координатору Программы по внесению изменений в Программу;
* осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
* несут персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Программы.

Координатор Программы:

* обеспечивает реализацию Программы;
* организует работу по достижению целевых показателей Программы;
* готовит отчёты о реализации Программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;
* обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением Совета Рязанского сельского поселения Белореченского района о местном бюджете (бюджете Рязанского сельского поселения Белореченского района) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
* несёт ответственность за достижение целевых показателей Программы.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Рязанского сельского поселения Белореченского района с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) процент освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) оценка достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Глава Рязанского сельского поселения

Белореченского района А.П.Бригидин

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

**Адресный перечень\* всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Примерный перечень работ | План, год |
| 1 | Общественная территория Парк культуры и отдыха ст.Рязанска, ул. Первомайская 106 | 1.обустройство воркаут- и скейтплощадки2.устройство дорожек3. установка скамеек, урн для мусора4. установка беседок5. установка скульптурных композиций6. установка фонарей освещения | 2025 |
| 2 | Общественная территория по ул. Горького, ст.Рязанская | 1. обустройство спортивной площадки2. установка скамеек, урн для мусора3. установка фонарей освещения4. асфальтирование проезжей части, тротуара и площадки5. озеленение | - |
| 3 | Общественная территория ст. Рязанская, ул.Кубанская, 6 | 1. строительство детской площадки2. установка скамеек, урн для мусора3. установка фонарей освещения | - |

**Мероприятия с использованием средств субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования, всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство общественной территории по адресу: ст. Рязанская, ул. Первомайская 106/1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 105 691,4 | 0 | 105 691,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3 269,0 | 0 | 3 269,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 108 960,4 | 0 | 108 960,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

**Адресный перечень\* дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству приведен.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Примерный перечень работ | Плановый период работ (годы) |
| 1 | Дворовая территория дома № 2, ул. Горького, ст.Рязанская  | 1.асфальтирование дворового проезда2. асфальтирование тротуара3. установка фонарей освещения | - |
| 1 | Дворовая территория дома № 8, ул. Горького, ст.Рязанская  | 1.асфальтирование дворового проезда 2. асфальтирование тротуара3. установка фонарей освещения | - |
| 2 | Дворовая территория домов №№ 4 и 6, ул. Горького, ст.Рязанская  | 1.асфальтирование дворового проезда вдоль многоквартирных домов,2. асфальтирование тротуара 3. устройство детской площадки между домами №4 и №64.установка фонарей освещения5. установка скамеек, урн для мусора | - |
| 3 | Дворовая территория дома №6, ул.Кубанская, ст.Рязанская  | 1.асфальтирование дворового проезда вдоль многоквартирного дома2. асфальтирование тротуара3. установка фонарей освещения | - |
| 4.  | Дворовая территория дома №3а, ул. Новая, ст. Рязанская | 1.асфальтирование дворового проезда и тротуара2. устройство детской площадки 3.установка фонарей освещения4. установка скамеек, урн для мусора | - |

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на плановый период, согласно результатами проведённых общественных обсуждений.

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Собственник (юридическое лицо(индивидуальный предприниматель)) | Адрес объекта, кадастровый номер земельного участка | Плановыйпериод реализации работ по благоустройству (годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

<\*> Адресный перечень подлежит корректировке с учётом проведения инвентаризации.

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1. | Инвентаризация территории улиц Рязанского сельского поселения Белореченского района | 31 декабря 2025 года | Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки |
| 2. | Заключение соглашений ссобственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве | По результатам инвентаризации | Соглашение о благоустройстве |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

**Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ**

 **по благоустройству дворовых территорий Рязанского сельского поселения Белореченского района**

В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:

**уполномоченный орган** – администрация Рязанского сельского поселения;

**уполномоченное лицо** – лицо, наделённое в установленном порядке на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями на согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, контроль приёмки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной приёмки;

**заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы.

1. **Порядок финансового участия заинтересованных лиц**

1.1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 1% от общей стоимости работ;

1.2. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и составляет не менее 20% от общей стоимости работ.

1. **Порядок трудового участия заинтересованных лиц**

2.1. Заинтересованные лица могут принимать участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Рязанского сельского поселения в рамках минимального перечня работ по благоустройству, утвержденного Программой, в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в перечень территорий, указанных в Программе.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации и организовываются в форме субботников, в рамках которых выполняются работы:

подготовка дворовой территории к началу работ;

участие в строительных работах – снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

уборка мусора на дворовой территории;

участия в озеленении территории – высадка растений, создание клумб,

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая);

земляные и иные работы.

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории Рязанского сельского поселения (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) доводится до сведения заинтересованных лиц уполномоченным лицом путём размещения непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

В целях подтверждения трудового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории Рязанского сельского поселения уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган подписанный отчёт о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории Рязанского сельского поселения с обязательным приложением к такому отчёту фото- и (или) видеоматериалов в электронном виде.

Отчеты представляются в уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня окончания работ по благоустройству дворовой территории Рязанского сельского поселения.

2.2. Трудовое участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не предусмотрено.

Глава Рязанского сельского поселения

Белореченского района А.П.Бригидин

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной

городской комфортной среды» Рязанского сельского поселения

Белореченского района» на 2024-2030 годы

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды Рязанского сельского поселения Белореченского района» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Статус | Значение показателей |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории Рязанского сельского поселения Белореченского района на 2024 - 2030 годы» |
| 1.1. | Мероприятие программы № 1 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий Рязанского сельского поселения. |
|  | Задача: обеспечение повышения уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Рязанского сельского поселения. |
|  | Целевой показатель: Количество обустроенных общественных территорий | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие программы № 2 «Благоустройство дворовых территорий» |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Рязанского сельского поселения |
|  | Задача: обеспечение повышения уровня благоустройства с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения Рязанского сельского поселения. |
|  | Целевой показатель: Количество обустроенных дворовых территорий | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие программы № 4 «Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Рязанского сельского поселения |
|  | Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Рязанского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Рязанского сельского поселения |
|  | Целевой показатель: Количество обустроенных дворовых территорий | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие программы № 3 «Благоустройство индивидуальных жилых домов» |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Рязанского сельского поселения |
|  | Задача: Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Рязанского сельского поселения с учетом приоритетов территориального развития Рязанского сельского поселения |
|  | Целевой показатель: Количество обустроенных дворовых территорий | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |